Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 6 | Agendamentos | C | M | B | 1 |
| 5 | Cardápio | C | B | B | 1 |
| 9 | Controle de acesso | C | M | A | 1 |
| 10 | Gestão de perfis de usuários | C | M | A | 1 |
| 14 | Gestão de cardápio | C | B | B | 1 |
| 7 | Cotações | C | A | A | 1 |
| 8 | Prévia de contrato | C | A | A | 1 |
| 16 | Gestão de Agendamento | C | M | M | 1 |
| 17 | Gestão de Serviços | I | M | M | 1 |
| 18 | Sistema WEB | I | A | A | 1 |
| 2 | Acompanhar o calendário de empresa | I | B | B | 2 |
| 1 | Conhecer a história, os valores, e a missão da empresa | I | B | B | 2 |
| 11 | FAQ | I | B | B | 2 |
| 15 | Gestão do contato da empresa | I | M | B | 2 |
| 3 | Contato da empresa | I | B | B | 2 |
| 4 | Feedback | U | B | B | 2 |
| 13 | Avisos dentro da aplicação | U | M | B | 3 |
| 12 | Avisos via e-mail | U | B | B | 3 |
| 19 | Chatbot | U | A | B | 3 |